DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Plan de Gestión de la Calidad

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.0 |

# 1. Introducción

El Plan de Gestión de la Calidad define los objetivos, estándares, métricas y actividades de aseguramiento y control que garantizan que el Proyecto Barbería Big-Boys satisface los requisitos del ERS y está listo para operar en las tres sucursales, cumpliendo la Ley N° 19.628 y, de forma anticipada, la Ley N° 21.719.

# 2. Objetivos de Calidad

- El agendamiento con abono funciona sin errores en el 100% de los casos de prueba y nunca permite reservas traslapadas.

- El 100% de los requerimientos de prioridad Muy alta y Alta de la V1 superan sus pruebas de aceptación.

- Cero secretos en el código fuente y cero datos de tarjetas almacenados.

- El 100% de las solicitudes de derechos del titular se responden dentro de 30 días corridos.

- Satisfacción del dueño/a y de los administradores ≥ 4 de 5 en la UAT.

- El negocio mide y mejora sus KPIs: abandono en día peak ≤ 8% y no-show ≤ 5%.

# 3. Estándares y Normas Aplicables

Tabla 1

Estándares y Normas Aplicables

| Estándar / norma | Aplicación |
| --- | --- |
| IEEE 830 (IEEE, 1998) | Especificación de requisitos (ERS). |
| ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011) | Modelo de calidad del producto: adecuación funcional, rendimiento, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. |
| Modelo 4+1 (Kruchten, 1995) y UML 2.5 (Object Management Group [OMG], 2017) | Documentación de arquitectura y diagramas. |
| OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021) | Seguridad de la web y de la app móvil. |
| PCI DSS (PCI Security Standards Council, 2022) (delegado en la pasarela) | El sistema no almacena, procesa ni transmite datos de tarjetas. |
| Ley N° 19.628 y Ley N° 21.719 (Ley N° 19.628, 1999; Ley N° 21.719, 2024) | Protección de datos personales: licitud, consentimiento, derechos, seguridad y brechas. |
| DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017) | Gobierno, calidad y ciclo de vida de los datos. |
| Material Design 3 y WCAG 2.1 AA (World Wide Web Consortium [W3C], 2018) | Usabilidad y accesibilidad (contraste, tamaño táctil ≥ 48 dp). |
| Convenciones de código (Kotlin, ESLint) y SQL en snake_case | Mantenibilidad y legibilidad. |

# 4. Métricas de Calidad

Tabla 2

Métricas de Calidad

| Métrica | Descripción | Meta / Umbral aceptable |
| --- | --- | --- |
| Defectos por iteración | Defectos abiertos al cierre de cada semana | ≤ 3 menores; 0 críticos |
| Cobertura de pruebas de requisitos | RF con caso de prueba aprobado / RF de la V1 | 100% Muy alta/Alta; ≥ 90% total |
| Tiempo de cálculo de disponibilidad | Respuesta del endpoint de horarios (p95) | < 200 ms |
| Tiempo de confirmación de reserva | Desde el retorno de la pasarela hasta el comprobante | < 3 s |
| Tiempo para agendar | Tarea completa de un cliente nuevo en la UAT | < 60 s |
| Disponibilidad | Tiempo en servicio en horario de atención | ≥ 99,5% |
| Cumplimiento de plazos de derechos | Solicitudes respondidas ≤ 30 días / total | 100% |
| Trazabilidad | Accesos a datos personales con registro de auditoría | 100% |
| Tasa de abandono (KPI de negocio) | Abandonos / turnos registrados en día peak | ≤ 8% (línea base 16,7%) |
| Tasa de no-show (KPI de negocio) | NO_SHOW / reservas confirmadas | ≤ 5% |
| Ocupación por barbero | Minutos atendidos / minutos de jornada | ≥ 75% en día peak |

# 5. Aseguramiento de la Calidad (QA)

- Revisión cruzada de código (pull request) antes de integrar a la rama principal.

- Checklist de definición de terminado: requisito trazado, prueba escrita, documentación actualizada, sin secretos, revisión aprobada.

- Revisión de privacidad por diseño en cada historia que trate datos personales (minimización, finalidad, plazo de conservación).

- Auditoría semanal de documentos para asegurar coherencia de cifras, nombres y fechas entre documentos.

- Análisis estático (linters) y escaneo de dependencias vulnerables.

# 6. Control de la Calidad (QC)

- Pruebas unitarias de reglas de negocio (abono, 24 h, máximo 2 reagendamientos, estados de reserva y turno).

- Pruebas de base de datos: el script DDL se valida automáticamente con 14 casos (doble reserva, reagendamiento, auditoría inmutable, abono parametrizable, plazos de derechos) — resultado: 14/14 aprobados el 06-10-2026.

- Pruebas de integración web–app–API–BD–pasarela en ambiente de integración de Transbank.

- Pruebas de seguridad (OWASP Top 10 básico) y de privacidad (ejercicio de los 6 derechos, retención, consentimiento).

- Pruebas de aceptación (UAT) con el/la dueño/a y marcha blanca en las tres sucursales.

# 7. Herramientas de Calidad a Utilizar

- Checklist de revisión de código y de privacidad por diseño.

- Matriz de trazabilidad RF ↔ CU ↔ tablas ↔ casos de prueba.

- Diagrama de Ishikawa para análisis de causa raíz de defectos críticos.

- Diagrama de Pareto de defectos por módulo.

- Tablero de KPIs del propio sistema (abandono, no-show, ocupación).

- PGlite/PostgreSQL para pruebas automatizadas del esquema.

# 8. Roles y Responsabilidades de Calidad

Tabla 3

Roles y Responsabilidades de Calidad

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Analista QA (Yerko Rosales) | Plan de pruebas, casos de prueba, ejecución de UAT, métricas de calidad y revisión de documentos. |
| Jefe de Proyecto (Yerko Rosales) | Aprobar el cumplimiento de criterios de calidad en cada hito y gestionar acciones correctivas. |
| Desarrollador (Jonathan Ojeda) | Pruebas unitarias e integración, corrección de defectos, revisión de código del otro integrante. |
| Dueño/a (responsable de cumplimiento) | Validar la UAT y aprobar políticas de privacidad y retención. |

# Referencias

DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge (2.ª ed.). Technics Publications.

IEEE. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO/IEC]. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011).

Kruchten, P. B. (1995). The 4+1 view model of architecture. IEEE Software, 12(6), 42–50. https://doi.org/10.1109/52.469759

Ley N° 19.628. (1999, 28 de agosto). Sobre protección de la vida privada. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Object Management Group [OMG]. (2017). OMG Unified Modeling Language (versión 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

PCI Security Standards Council. (2022). Payment Card Industry Data Security Standard (versión 4.0). https://www.pcisecuritystandards.org/

World Wide Web Consortium [W3C]. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/