DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Documento de Requerimientos

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.1 |

# 1. Introducción

Este documento consolida los requerimientos del Proyecto Barbería Big-Boys y su trazabilidad a los objetivos del Acta de Constitución. La especificación detallada, conforme al estándar IEEE 830 (IEEE, 1998), se mantiene en el ERS, revisión 04.1; este documento resume y valida el catálogo vigente: 63 requerimientos funcionales (21 sin cambios, 16 modificados y 26 nuevos) y 11 no funcionales (3 sin cambios, 3 modificados y 5 nuevos). Los cambios responden a: abono de $3.000 parametrizable, tres sucursales, reemplazo de Cloud Firestore por una base de datos relacional, atención por orden de llegada y cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719.

# 2. Técnica de Levantamiento de Requerimientos

Tabla 1

Técnica de Levantamiento de Requerimientos

| Técnica | Con quién | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Entrevista (Kick-Off, 14-08-2026) | Dueño/a de la barbería | Problemática, sucursales, reglas de negocio, abono |
| Observación del proceso de atención | Administradores y barberos | Flujo por orden de llegada y registro manual en Excel |
| Revisión documental | Planilla Excel de atenciones | Campos a digitalizar (barbero, servicio, monto) |
| Conversación informal | Clientes | Experiencia de espera y abandono |
| Benchmarking | Apps de agendamiento de barberías | Abono de reserva, pop-up de invitado, fidelización |
| Análisis normativo | Ley N° 19.628 y Ley N° 21.719 (Ley N° 19.628, 1999; Ley N° 21.719, 2024) | Requerimientos de privacidad, derechos del titular y seguridad |

# 3. Requerimientos Funcionales

Cada requerimiento tiene código, descripción, categoría (módulo), criterio de aceptación y prioridad. La columna «Estado» indica si es vigente, modificado o nuevo respecto de la revisión 03 del ERS.

Tabla 2

Catálogo de requerimientos funcionales de la V1 (RF-23 a RF-27 corresponden al roadmap V2)

| Código | Descripción | Categoría | Criterio de aceptación | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autorregistro de clientes. Solo los clientes pueden crear su propia cuenta. Registro con nombre, correo, contraseña y teléfono opcional, aceptando la Política de Privacidad vigente. No se solicita RUT (minimización). | Autenticación, perfiles y roles | Se crea la cuenta sin solicitar RUT; sin aceptar la política no se registra. | Alta | Modificado |
| RF-02 | Inicio de sesión. Autenticación con correo y contraseña; bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-03 | Ingreso como invitado. Reserva express con nombre y teléfono; muestra pop-up promocional que invita a crear perfil. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-04 | Panel de perfil. Ver y editar datos personales, historial, puntos y cupones. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-05 | Control de acceso por roles. Roles Cliente, Barbero, Administrador de sucursal y Dueño, con alcance por sucursal. Los roles de colaborador solo los asigna el Dueño. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-06 | Cierre de sesión seguro. Invalida el token y limpia el estado local. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-07 | Directorio de sucursales. Muestra las 3 sucursales (Peñaflor – 21 de Mayo, Peñaflor – Alcalde Luis Araya Cereceda y Talagante) con dirección, horario y estado. | Sucursales, staff y catálogo | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-08 | Navegación a la sucursal. Enlace a Google Maps / Waze. | Sucursales, staff y catálogo | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Baja | Vigente |
| RF-09 | Directorio de barberos. Barberos por sucursal, especialidad y calificación. | Sucursales, staff y catálogo | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-10 | Catálogo de servicios y precios. Servicios con duración y precio en CLP por sucursal. | Sucursales, staff y catálogo | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Vigente |
| RF-11 | Flujo asistido de agendamiento. Sucursal → barbero → servicio → fecha → hora → pago de abono. | Reservas, abono y agenda | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Vigente |
| RF-12 | Cálculo de disponibilidad. Bloques según jornada, bloqueos y reservas vigentes; la BD impide traslapes. | Reservas, abono y agenda | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Modificado |
| RF-13 | Barbero específico o «Cualquiera». Asignación del primer barbero libre si el cliente no elige. | Reservas, abono y agenda | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-14 | Abono de reserva parametrizable. Abono de $3.000 CLP fijo para todos los servicios, definido en Configuración por sucursal y/o servicio (monto o porcentaje). Se descuenta del valor del servicio. Sin abono la cita no queda tomada. | Reservas, abono y agenda | La reserva solo pasa a CONFIRMADA con abono autorizado; el monto se lee desde Configuración. | Muy alta | Modificado |
| RF-15 | Pago delegado a pasarela. Integración con Webpay Plus (alternativa Mercado Pago). El sistema solo guarda ID de transacción, monto y estado; nunca datos de tarjeta. | Reservas, abono y agenda | La BD no contiene ningún dato de tarjeta (verificado por revisión de esquema). | Muy alta | Modificado |
| RF-16 | Comprobante digital. Comprobante con código de reserva, servicio, sucursal, barbero y hora. | Reservas, abono y agenda | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Vigente |
| RF-17 | Mis citas / historial. Citas futuras y pasadas por estado. | Reservas, abono y agenda | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-18 | Cancelación de citas. Con ≥ 24 h de anticipación el abono queda como saldo a favor; con < 24 h o no-show el abono se pierde. | Reservas, abono y agenda | La regla de 24 h se aplica automáticamente y queda en auditoría. | Alta | Modificado |
| RF-19 | Cupón de bienvenida. Cupón con PIN de 4 dígitos para los primeros 100 registros. | Fidelización y marketing | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-20 | Puntos de fidelización. Acumulación por atención completada y canje por descuentos. | Fidelización y marketing | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-21 | Ruleta de beneficios. Un giro cada 30 días para clientes registrados. | Fidelización y marketing | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Baja | Vigente |
| RF-22 | Códigos promocionales. Canje de códigos con validación de vigencia. | Fidelización y marketing | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Vigente |
| RF-28 | Correo de confirmación. Envío automático al confirmar el abono. | Notificaciones | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Vigente |
| RF-29 | Correo de cancelación. Aviso al cancelar (cliente o local). | Notificaciones | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Vigente |
| RF-30 | Notificaciones y recordatorios. Bandeja interna y recordatorio 24 h antes de la cita. | Notificaciones | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Modificado |
| RF-31 | Dashboard diario. Citas del día por barbero y hora, por sucursal (administrador de sucursal y dueño). | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-32 | Cambio de estados de cita. Lo realiza exclusivamente el administrador de sucursal (cajero/a): Pendiente de pago, Confirmada, En atención, Atendida, Cancelada, No-show, Expirada. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Modificado |
| RF-33 | Bloqueo de horarios. El administrador de sucursal bloquea franjas de la agenda de cada barbero. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Modificado |
| RF-34 | Caja y resumen de ingresos. Totales por abonos aplicados, pagos en local y propinas. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-35 | Gestión de barberos y servicios. Alta, baja y modificación. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Vigente |
| RF-36 | Caché local para uso sin conexión. La app conserva catálogo, citas e historial en Room/SQLite y encola cambios. | Sincronización y multiplataforma | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Modificado |
| RF-37 | Sincronización con la API central. Web y app usan una única API y una base de datos relacional PostgreSQL (reemplaza Cloud Firestore). | Sincronización y multiplataforma | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Modificado |
| RF-38 | Recuperación de contraseña. Enlace de un solo uso con vigencia de 30 minutos. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-39 | Reprogramación de citas. Reagendar con ≥ 24 h de anticipación, máximo 2 veces, reutilizando el mismo abono. | Reservas, abono y agenda | No permite un tercer reagendamiento ni con < 24 h. | Alta | Nuevo |
| RF-40 | Expiración de reservas impagas. Si el abono no se autoriza en 15 minutos la reserva expira y libera el cupo. | Reservas, abono y agenda | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-41 | Fila por orden de llegada. El administrador de sucursal registra turnos de clientes sin reserva, los llama, inicia la atención o marca abandono. | Atención en sucursal (orden de llegada) | Cada turno termina en ATENDIDO o ABANDONO. | Alta | Nuevo |
| RF-42 | Registro digital de atenciones. El administrador de sucursal confirma el servicio, inicia y cierra la atención y registra barbero, monto, abono aplicado, propina y medio de pago (reemplaza el Excel). | Atención en sucursal (orden de llegada) | Cero registros en Excel tras la marcha blanca. | Muy alta | Nuevo |
| RF-43 | Marcar no-show. El administrador de sucursal marca la inasistencia, que retiene el abono según reglas. | Atención en sucursal (orden de llegada) | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-44 | Configuración de parámetros. Abono (monto/porcentaje, global/sucursal/servicio), horas de reagendamiento, máximo de reagendamientos y plazos de retención. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-45 | Gestión de sucursales. Alta, edición y desactivación de sucursales. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Nuevo |
| RF-46 | Dashboard de KPIs. KPIs por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado (atención, abandono, no-show, ocupación, ingresos). | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-47 | Reportes exportables. Reportes en PDF/Excel por período, sucursal y barbero. | Administración y gestión | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-48 | Consentimiento informado. Registro de versión de política, fecha, finalidad y canal al registrarse o reservar. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Cada consentimiento guarda versión, fecha, finalidad y canal. | Muy alta | Nuevo |
| RF-49 | Consentimiento promocional separado. Opcional, desmarcado por defecto y revocable en cualquier momento. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Casilla desmarcada por defecto; revocación en un clic. | Muy alta | Nuevo |
| RF-50 | Mis datos — Acceso. El titular consulta todos sus datos y los tratamientos realizados. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Nuevo |
| RF-51 | Mis datos — Rectificación. Corrección de datos inexactos o incompletos. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Nuevo |
| RF-52 | Mis datos — Supresión. Eliminación o anonimización de la cuenta y datos personales, conservando solo lo exigido por ley. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Nuevo |
| RF-53 | Mis datos — Oposición. Oposición a tratamientos específicos (p. ej., marketing). | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Nuevo |
| RF-54 | Mis datos — Portabilidad. Descarga de los datos en formato estructurado (JSON y CSV). | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Descarga JSON y CSV en menos de 1 minuto. | Muy alta | Nuevo |
| RF-55 | Mis datos — Bloqueo. Suspensión temporal del tratamiento mientras se resuelve una solicitud. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-56 | Gestión de solicitudes de derechos. Bandeja del responsable con folio, plazo de 30 días corridos, prórroga única y trazabilidad. | Privacidad y derechos del titular («Mis datos») | 100% de las solicitudes respondidas en ≤ 30 días corridos. | Muy alta | Nuevo |
| RF-57 | Registro y consulta de auditoría. Log inmutable de accesos, cambios y consultas a datos personales. | Seguridad, auditoría y gobierno de datos | La tabla de auditoría rechaza UPDATE/DELETE. | Alta | Nuevo |
| RF-58 | Retención y anonimización automática. Proceso programado que anonimiza cuentas inactivas e invitados vencidos. | Seguridad, auditoría y gobierno de datos | El proceso registra cada ejecución y las cuentas anonimizadas. | Alta | Nuevo |
| RF-59 | Gestión de incidentes de seguridad. Registro de brechas, evaluación de riesgo y notificación a la Agencia y titulares. | Seguridad, auditoría y gobierno de datos | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-60 | Registro de actividades de tratamiento. RAT mantenido en el sistema y exportable. | Seguridad, auditoría y gobierno de datos | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Media | Nuevo |
| RF-61 | Publicación de políticas versionadas. Política de Privacidad y Términos y Condiciones con versión, fecha y huella. | Seguridad, auditoría y gobierno de datos | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |
| RF-63 | Alta de colaboradores y entrega de credenciales. Solo el Dueño / Administrador general crea los perfiles de barberos y administradores de sucursal (cajero/a), asigna rol y sucursal, genera una contraseña temporal que entrega personalmente y desactiva el perfil al término de la relación laboral. El colaborador debe cambiar la contraseña en su primer ingreso. Los colaboradores no pueden autorregistrarse. | Autenticación, perfiles y roles | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Muy alta | Nuevo |
| RF-62 | Consulta de atenciones y ganancias del barbero. El barbero consulta (solo lectura) cuántas atenciones lleva, el monto de cada una y el total acumulado a la fecha de la consulta, sin datos de contacto de los clientes. | Atención en sucursal (orden de llegada) | Cumple el flujo descrito en el caso de uso asociado. | Alta | Nuevo |

# 4. Requerimientos No Funcionales

Tabla 3

Requerimientos No Funcionales

| Código | Descripción | Categoría | Criterio de aceptación / métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | Rendimiento | Cálculo de disponibilidad < 200 ms; confirmación de reserva < 3 s (excluido el tiempo en la pasarela); inicio de la app < 1,5 s. |
| RNF-02 | Disponibilidad y operación sin conexión (Modificado) | Disponibilidad | Disponibilidad ≥ 99,5% en horario de atención; la app opera en modo lectura sin conexión y sincroniza al reconectar. |
| RNF-03 | Seguridad (Modificado) | Seguridad | TLS 1.2+ en tránsito; cifrado en reposo (AES-256) de BD y respaldos; contraseñas con Argon2id o bcrypt; RBAC; secretos fuera del código; sin almacenamiento de datos de tarjeta. |
| RNF-04 | Usabilidad | Usabilidad | Material Design 3, tamaño táctil ≥ 48×48 dp, agendamiento en < 60 s, textos legales en lenguaje claro. |
| RNF-05 | Compatibilidad | Compatibilidad | Android 8.0 (API 26) o superior y navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari). |
| RNF-06 | Mantenibilidad y arquitectura (Modificado) | Mantenibilidad | Arquitectura en capas: clientes (web y app MVVM) → API REST → PostgreSQL; separación de responsabilidades y pruebas automatizadas. |
| RNF-07 | Cumplimiento normativo (Nuevo) | Legal | Cumple la Ley N° 19.628 vigente e implementa de forma anticipada la Ley N° 21.719 desde el lanzamiento. |
| RNF-08 | Privacidad desde el diseño y por defecto (Nuevo) | Privacidad | Minimización de datos, consentimiento promocional desmarcado por defecto, seudonimización en reportes y logs. |
| RNF-09 | Respaldo y recuperación (Nuevo) | Continuidad | Respaldo diario cifrado con retención de 30 días; RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h; prueba de restauración trimestral. |
| RNF-10 | Trazabilidad y auditoría (Nuevo) | Auditoría | 100% de los accesos a datos personales y cambios de configuración quedan en el registro de auditoría inmutable. |
| RNF-11 | Residencia de datos (Nuevo) | Legal / Infraestructura | Base de datos alojada en Supabase (PostgreSQL 17, región us-west-2, Oregón, EE. UU.): transferencia internacional de datos personales declarada en la Política de Privacidad y en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), con las garantías contractuales del proveedor. |

# 5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Tabla 4

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

| Código | Objetivo del Acta relacionado | Interesado que lo solicitó | Casos de uso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-01 | Propuesto (validar) |
| RF-02 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-02 | Propuesto (validar) |
| RF-03 | OE3 — Ingreso como invitado con pop-up promocional | Dueño/a | CU-05, CU-06 | Propuesto (validar) |
| RF-04 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-04 | Aprobado |
| RF-05 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-02, CU-31 | Propuesto (validar) |
| RF-06 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | — | Aprobado |
| RF-07 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-17 | Propuesto (validar) |
| RF-08 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-17 | Aprobado |
| RF-09 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-18 | Aprobado |
| RF-10 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-16, CU-30 | Aprobado |
| RF-11 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-20 | Aprobado |
| RF-12 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-19 | Propuesto (validar) |
| RF-13 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-18 | Aprobado |
| RF-14 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-20, CU-21, CU-33 | Propuesto (validar) |
| RF-15 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-21 | Propuesto (validar) |
| RF-16 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-21 | Aprobado |
| RF-17 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-25 | Aprobado |
| RF-18 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-23 | Propuesto (validar) |
| RF-19 | OE3 — Ingreso como invitado con pop-up promocional | Dueño/a | CU-01, CU-34 | Aprobado |
| RF-20 | OE3 — Ingreso como invitado con pop-up promocional | Dueño/a | CU-29 | Aprobado |
| RF-21 | OE3 — Ingreso como invitado con pop-up promocional | Dueño/a | — | Aprobado |
| RF-22 | OE3 — Ingreso como invitado con pop-up promocional | Dueño/a | CU-34 | Aprobado |
| RF-28 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-24 | Aprobado |
| RF-29 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-23 | Aprobado |
| RF-30 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-24 | Propuesto (validar) |
| RF-31 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-27 | Propuesto (validar) |
| RF-32 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-28 | Propuesto (validar) |
| RF-33 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-27 | Propuesto (validar) |
| RF-34 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-29 | Propuesto (validar) |
| RF-35 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-30, CU-31 | Aprobado |
| RF-36 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | — | Propuesto (validar) |
| RF-37 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | — | Propuesto (validar) |
| RF-38 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-03 | Propuesto (validar) |
| RF-39 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-22 | Propuesto (validar) |
| RF-40 | OE2 — Abono de reserva de $3.000 que asegura asistencia y cupo | Dueño/a | CU-20 | Propuesto (validar) |
| RF-41 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-26 | Propuesto (validar) |
| RF-42 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-29 | Propuesto (validar) |
| RF-43 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-28 | Propuesto (validar) |
| RF-44 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-33 | Propuesto (validar) |
| RF-45 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-32 | Propuesto (validar) |
| RF-46 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-37 | Propuesto (validar) |
| RF-47 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-38 | Propuesto (validar) |
| RF-48 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-01, CU-05, CU-07 | Propuesto (validar) |
| RF-49 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-01, CU-06, CU-08 | Propuesto (validar) |
| RF-50 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-09, CU-10 | Propuesto (validar) |
| RF-51 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-04, CU-11 | Propuesto (validar) |
| RF-52 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-12 | Propuesto (validar) |
| RF-53 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-08, CU-13 | Propuesto (validar) |
| RF-54 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-14 | Propuesto (validar) |
| RF-55 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-15 | Propuesto (validar) |
| RF-56 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-09, CU-35 | Propuesto (validar) |
| RF-57 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-02, CU-36 | Propuesto (validar) |
| RF-58 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-40 | Propuesto (validar) |
| RF-59 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-39 | Propuesto (validar) |
| RF-60 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | — | Propuesto (validar) |
| RF-61 | OE5 — Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 y gobierno de datos | Equipo de proyecto; marco legal | CU-07 | Propuesto (validar) |
| RF-63 | OE1 — Perfil de cliente y agendamiento del servicio habitual o nuevo | Dueño/a; clientes | CU-31 | Propuesto (validar) |
| RF-62 | OE4 — Perfiles de colaborador y administrador que reemplazan el Excel | Dueño/a; administradores | CU-41 | Propuesto (validar) |

SUPUESTO — por validar: Los requerimientos modificados y nuevos quedan en estado «Propuesto» hasta su validación por el/la dueño/a y el docente (SC-01 a SC-20 del Control de Cambios).

# 6. Validación de Requerimientos

La validación se realiza en tres instancias: (1) revisión con el/la dueño/a de los requerimientos de negocio (abono, reglas de reagendamiento, sucursales, KPIs) en la reunión del hito H3; (2) revisión técnica cruzada entre los integrantes para verificar que cada requerimiento sea verificable y trazable a un caso de uso y a una entidad del modelo de datos; y (3) validación académica con el docente. El resultado se registra en el Control de Cambios.

# Referencias

IEEE. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

Ley N° 19.628. (1999, 28 de agosto). Sobre protección de la vida privada. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272