DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de Definición del Alcance

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.1 |

# 1. Introducción

Este informe define el alcance del producto y del proyecto (Proyecto Barbería Big-Boys), su justificación de negocio cuantificada, los entregables, los criterios de aceptación, las exclusiones, restricciones y supuestos. Es la línea base de alcance junto con la EDT (06) y el ERS revisión 04.1, siguiendo el proceso de definición del alcance del PMBOK (Project Management Institute [PMI], 2021).

## 1.1 Justificación cuantificada

Barbería Big-Boys atiende por orden de llegada en tres sucursales. En los días de mayor demanda (peak) se atienden aproximadamente 130 clientes y 26 clientes se van sin ser atendidos, lo que equivale a una tasa de abandono consolidada de 16,7%. Proyectando días peak y días normales (ver supuestos), se pierden cerca de 4.326 clientes al año, equivalentes a $51.484.160 anuales, valorizados exclusivamente con el precio del corte ($11.900), ya que no se sabe qué servicio habría tomado cada cliente que se fue.

Tabla 1

Situación actual en día peak por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado

| Sucursal | Demanda (llegan) | Atendidos | Se van | Tasa de atención | % pérdida (abandono) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 82 | 70 | 12 | 85,4% | 14,6% |
| Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | 37 | 30 | 7 | 81,1% | 18,9% |
| Subtotal Peñaflor | 119 | 100 | 19 | 84,0% | 16,0% |
| Talagante | 37 | 30 | 7 | 81,1% | 18,9% |
| Total consolidado | 156 | 130 | 26 | 83,3% | 16,7% |

Nota. Elaboración propia con datos entregados por el negocio (días de mayor demanda). Demanda = atendidos + clientes que se van (supuesto S-01).

Tabla 2

Clientes e ingresos perdidos por período (días peak + días normales)

| Sucursal | Perdidos / día peak | Perdidos / semana | Perdidos / mes | Perdidos / año | Ingreso perdido / mes | Ingreso perdido / año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 12 | 38,4 | 166,4 | 1.996,8 | $1.980.160 | $23.761.920 |
| Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | 7 | 22,4 | 97,1 | 1.164,8 | $1.155.093 | $13.861.120 |
| Subtotal Peñaflor | 19 | 60,8 | 263,5 | 3.161,6 | $3.135.253 | $37.623.040 |
| Talagante | 7 | 22,4 | 97,1 | 1.164,8 | $1.155.093 | $13.861.120 |
| Total consolidado | 26 | 83,2 | 360,5 | 4.326,4 | $4.290.347 | $51.484.160 |

Nota. Elaboración propia. Proyección con los supuestos S-02 a S-07.

Con escenarios de recuperación del 30%, 50% y 70% de los clientes perdidos, la plataforma permitiría capturar entre $15.445.248 y $36.038.912 de ingresos adicionales al año (detalle en el Plan de Costos, documento 08). Como el servicio real de cada cliente perdido es desconocido, se presenta además un rango de sensibilidad entre el servicio principal más económico y el más caro:

Tabla 3

Análisis de sensibilidad del precio de referencia (consolidado)

| Precio de referencia | Precio | Pérdida / día peak | Pérdida / mes | Pérdida / año | Ganancia adicional / año (50%) | ROI (30% / 50%) | Recuperación (50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barba (mínimo) | $8.330 | $216.580 | $3.003.243 | $36.038.912 | $18.019.456 | 177% / 366% | 2,6 meses |
| Corte (oficial) | $11.900 | $309.400 | $4.290.347 | $51.484.160 | $25.742.080 | 298% / 567% | 1,8 meses |
| Corte + Cejas | $15.470 | $402.220 | $5.577.451 | $66.929.408 | $33.464.704 | 419% / 769% | 1,4 meses |
| Corte + Cejas + Lavado | $17.850 | $464.100 | $6.435.520 | $77.226.240 | $38.613.120 | 499% / 903% | 1,2 meses |
| Corte + Barba | $20.230 | $525.980 | $7.293.589 | $87.523.072 | $43.761.536 | 580% / 1.037% | 1,1 meses |
| S. Completo (máximo) | $23.800 | $618.800 | $8.580.693 | $102.968.320 | $51.484.160 | 701% / 1.239% | 0,9 meses |

Nota. Elaboración propia. La fila destacada (Corte) es el valor oficial de los KPIs. El rango usa los servicios principales, desde el más económico (Barba) hasta el más caro (S. Completo); los complementos (lavado, cejas, mascarillas) se excluyen porque no se pueden agendar y no constituyen una visita por sí solos (S-20). La pérdida por día peak considera los 26 clientes que se van.

# 2. Descripción del Alcance del Producto

El producto es una plataforma compuesta por un sitio web y una app Android, conectadas a una API REST y a una base de datos relacional PostgreSQL centralizada, que gestiona las tres sucursales:

Tabla 4

Descripción del Alcance del Producto

| Código | Sucursal | Dirección | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| SUC-01 | Peñaflor – Sucursal 21 de Mayo | 21 de Mayo 4566, Peñaflor | Sucursal principal y casa matriz |
| SUC-02 | Peñaflor – Sucursal Alcalde Luis Araya Cereceda | Alcalde Luis Araya Cereceda 4387, Peñaflor | Sucursal |
| SUC-03 | Talagante | Boulevard del Centro, local 3, Talagante | Sucursal |

Tabla 5

Catálogo de servicios y precios vigentes

| Servicio | Precio | Tipo | Duración | Agendable en línea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte | $11.900 | Servicio principal | 40 min | Sí |
| Corte + Cejas | $15.470 | Combo | 45 min | Sí |
| Corte + Barba | $20.230 | Combo | 50 min | Sí |
| S. Completo | $23.800 | Combo | 60 min | Sí |
| Corte + Cejas + Lavado | $17.850 | Combo | 55 min | Sí |
| Lavado | $3.570 | Complemento | 15 min | No (se solicita en el local) |
| Barba | $8.330 | Servicio principal | 30 min | Sí |
| Cejas | $3.570 | Complemento | 15 min | No (se solicita en el local) |
| Mascarillas Faciales | $2.380 | Complemento | 15 min | No (se solicita en el local) |

Nota. Precios entregados por el negocio el 06-10-2026. El abono de $3.000 se descuenta del precio del servicio. Duración máxima confirmada: 60 minutos (S. Completo); las demás son estimaciones menores (S-21). Los complementos de bajo costo no se agendan en línea (S-20, confirmado el 07-10-2026).

- Cuentas de cliente con datos mínimos, ingreso como invitado y pop-up promocional que incentiva crear perfil.

- Agendamiento asistido (sucursal → barbero → servicio → fecha → hora) con abono de reserva de $3.000 CLP fijo para todos los servicios, parametrizable por sucursal y/o servicio, que se descuenta del servicio. Sin abono la cita no queda tomada.

- Reglas de reagendamiento: con al menos 24 horas de anticipación y máximo 2 veces con el mismo abono; anulación dentro de las 24 horas o inasistencia implica la pérdida del abono.

- Atención por orden de llegada digital (fila, llamado, abandono) que complementa la atención presencial.

- Registro digital de atenciones y montos que reemplaza por completo la planilla Excel.

- Perfiles: cliente registrado, invitado, barbero, administrador de sucursal y dueño/administrador general.

- Notificaciones de confirmación, recordatorio y cancelación; fidelización (cupón de bienvenida, puntos, ruleta, códigos).

- Dashboard de KPIs por sucursal, subtotal Peñaflor y consolidado; reportes exportables.

- Cumplimiento anticipado de la Ley N° 21.719 (Ley N° 21.719, 2024): consentimiento versionado, consentimiento promocional separado, módulo «Mis datos» (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo), auditoría, retención automática, procedimiento de brechas y registro de actividades de tratamiento.

# 3. Entregables del Proyecto

Tabla 6

Entregables del Proyecto

| Entregable | Descripción | Fase |
| --- | --- | --- |
| Sitio web funcional | Agendamiento, abono, invitado, «Mis datos» y panel de gestión | F2–F3 |
| Aplicación móvil Android | Mismas funciones de cliente y de barbero, con caché sin conexión | F2–F3 |
| API y base de datos relacional | PostgreSQL con script DDL, diccionario de datos y migraciones | F2–F3 |
| Documentación de gestión | Documentos 02 a 15, Acta, Kick-Off y RACI | F1–F3 |
| Documentación técnica | ERS rev. 04.1, DAS v3.1 (4+1), especificación de casos de uso, diseño de BD, plan y casos de prueba, y diagramas | F2 |
| Cumplimiento normativo | Anexo de cumplimiento y gobierno de datos, Política de Privacidad y Términos y Condiciones | F2 |
| Manual de usuario y guía rápida | Para clientes, barberos y administradores | F3 |
| Informe final, presentación y acta de cierre | Entrega final y defensa | F3 |

# 4. Criterios de Aceptación del Proyecto

- El 100% de los requerimientos funcionales de prioridad Muy alta y Alta de la V1 pasan sus pruebas de aceptación.

- Una reserva solo queda confirmada con abono autorizado; la base de datos impide reservas traslapadas para un mismo barbero.

- Las tres sucursales operan la fila por orden de llegada y registran atenciones sin usar Excel durante la marcha blanca.

- El módulo «Mis datos» permite ejercer los seis derechos del titular y las solicitudes se responden dentro de 30 días corridos.

- No se almacenan datos de tarjetas; la comunicación usa HTTPS/TLS y la base y los respaldos están cifrados.

- El/la dueño/a firma el acta de aceptación (UAT) y el docente aprueba los entregables.

# 5. Exclusiones del Proyecto

- Tienda de productos (Módulo E) y asistente de estilo con IA (Módulo F): roadmap V2.

- Versión iOS de la app.

- Almacenamiento o procesamiento directo de datos de tarjetas (se delega a la pasarela).

- Módulo de remuneraciones, contabilidad o facturación electrónica.

- Migración automática del histórico de la planilla Excel (se evaluará como cambio).

- Migración a cloud escalada: se entrega solo la estimación de costos y la arquitectura objetivo.

# 6. Restricciones

- Plazo: 14-08-2026 al 13-11-2026 (semanas S1 a S14 del calendario del proyecto, cuya S1 es del 10 al 16 de agosto); defensa probable el 27-11-2026 (S16). Semana actual del proyecto: S11 (19-10 al 25-10-2026) de S14.

- Equipo de dos integrantes con dedicación parcial.

- Presupuesto: sin financiamiento académico; los costos operativos los asume el negocio al pasar a producción.

- Base de datos relacional obligatoria para el modelo y la implementación.

- Cumplimiento de la Ley N° 19.628 y de la Ley N° 21.719 desde el lanzamiento.

- El código estuvo en pausa (stand by) desde el 06-10-2026 para actualizar la documentación (SC-08). La base de datos relacional se implementó en Supabase el 20-10-2026 (SC-18).

# 7. Supuestos

Tabla 7

Supuestos de cálculo (marcados para validación)

| N° | Supuesto | Valor usado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Interpretación de las cifras de demanda: «clientes/día» = clientes atendidos en día peak; «se van» se suma para obtener la demanda total. | Demanda peak = 156 clientes/día (130 atendidos + 26 se van) | Por validar |
| S-02 | Días de operación por semana | 6 días (lunes a sábado) | Por validar |
| S-03 | Días peak por semana | 2 días (viernes y sábado) | Por validar |
| S-04 | Factor de demanda de un día normal respecto del peak | 60% de los atendidos | Por validar |
| S-05 | Factor de abandono de un día normal respecto del peak (menor congestión) | 30% de los que se van | Por validar |
| S-06 | Semanas por mes / por año | 4,33 / 52 (sin descontar feriados) | Por validar |
| S-07 | Precio de referencia para valorizar clientes perdidos: Corte (no se sabe qué servicio habría tomado cada cliente) | $11.900 (precio real del negocio) | Dato del negocio |
| S-08 | Margen de contribución del local (tras comisión del barbero) | 50% | Por validar |
| S-09 | Adopción de reserva online en régimen | 30% de las atenciones | Por validar |
| S-10 | No-show de una reserva sin abono (referencial) / con abono | 15% / 5% | Por validar |
| S-11 | Mezcla de medios de pago del abono | 60% débito/prepago, 40% crédito | Por validar |
| S-12 | Esfuerzo del equipo y valorización de la hora | 312 h × $6.111/h | Por validar |

Nota. Supuestos definidos por el equipo de proyecto; el valor hora se basa en el sueldo bruto de referencia de un desarrollador junior (Indeed, 2026).

Tabla 8

Supuestos

| N° | Supuesto de alcance | Estado |
| --- | --- | --- |
| S-13 | Cancelación con ≥ 24 h: el abono queda como saldo a favor para reagendar (no se devuelve en dinero); si cancela el local, se devuelve el 100%. | Por validar |
| S-14 | Tolerancia de llegada antes de marcar no-show: 15 minutos. | Por validar |
| S-15 | Plazo para pagar el abono antes de liberar el cupo: 15 minutos. | Por validar |
| S-16 | Número de barberos por sucursal (4 / 2 / 2) y jornada de 9 horas, para el KPI de ocupación. | Por validar |
| S-17 | Plazos de conservación de datos (ver diccionario de datos). | Por validar con asesoría legal/contable |
| S-20 | Lavado ($3.570), Cejas ($3.570) y Mascarillas Faciales ($2.380) no están disponibles para agendar en línea (su precio es cercano o menor al abono de $3.000); se solicitan en el local. | Confirmado por el negocio (07-10-2026) |
| S-21 | Duración de los servicios: S. Completo 60 min (máximo, confirmado); estimadas menores: Corte 40, Corte + Cejas 45, Corte + Barba 50, Corte + Cejas + Lavado 55, Barba 30 min. | Máximo confirmado; resto por validar |

# 8. Aprobación del Alcance

Tabla 9

Aprobación del Alcance

| Nombre | Rol | Fecha de aprobación |
| --- | --- | --- |
| [Nombre por validar] | Patrocinador — Dueño/a de Barbería Big-Boys |  |
| Fernando Herrera | Docente Capstone |  |
| Yerko Rosales | Jefe de Proyecto | 09-10-2026 |

# Referencias

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.