DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Plan de Gestión de Recursos, Comunicaciones y Adquisiciones

Proyecto Barbería Big-Boys

—

Sistema de agendamiento y gestión (web + app móvil)

| Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_011V |
| Docente | Fernando Herrera |
| Integrantes | Yerko Rosales (Jefe de Proyecto, Analista y Diseño UX/UI) · Jonathan Ojeda (Desarrollo Backend y Base de Datos) |
| Fecha de entrega | 18 de octubre de 2026 (entrega Fase 2) |
| Versión | 1.1 |

# 1. Introducción

Este plan integra la gestión de recursos humanos y tecnológicos, de comunicaciones y de adquisiciones del Proyecto Barbería Big-Boys. Incluye los acuerdos necesarios con proveedores que actúan como encargados de tratamiento de datos personales (pasarela de pago, hosting y correo), conforme a la Ley N° 21.719 (Ley N° 21.719, 2024).

# 2. Plan de Gestión de Recursos

## 2.1 Organigrama del Equipo del Proyecto

Tabla 1

Organigrama del Equipo del Proyecto

| Nivel | Rol | Persona |
| --- | --- | --- |
| Patrocinio | Patrocinador / Dueño/a de Barbería Big-Boys (responsable de los datos) | [Nombre por validar] |
| Supervisión académica | Docente Capstone | Fernando Herrera |
| Dirección | Jefe de Proyecto · Analista · UX/UI · QA | Yerko Rosales |
| Ejecución técnica | Desarrollo Backend, Base de Datos, Web y App | Jonathan Ojeda |
| Usuarios clave | Administradores de sucursal (SUC-01, SUC-02, SUC-03) y barberos | Personal de Barbería Big-Boys |

## 2.2 Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado. Versión extendida en «Matriz RACI - Barberia Big Boys.xlsx».

Tabla 2

Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)

| Actividad / Rol | Jefe Proyecto (YR) | Desarrollador (JO) | Docente | Cliente (Dueño/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución y planes de gestión | R | C | A | I |
| Requerimientos (ERS) y casos de uso | R | C | A | C |
| Arquitectura 4+1 y modelo relacional | C | R | A | I |
| Diseño UX/UI | R | C | I | A |
| Desarrollo API, BD, web y app | C | R | I | I |
| Cumplimiento Ley N° 21.719 y gobierno de datos | R | C | C | A |
| Configuración del abono y reglas de negocio | C | R | I | A |
| Pruebas y UAT | R | C | I | A |
| Cierre y defensa | R | R | A | I |

## 2.3 Necesidades de Recursos Físicos y Tecnológicos

- Equipos computacionales propios del equipo y dispositivos Android de prueba (Android 8.0 o superior).

- Herramientas sin costo de licencia: Android Studio, VS Code, GitHub, PostgreSQL, PlantUML, Figma (plan gratuito).

- Producción: base de datos en Supabase (PostgreSQL 17, región us-west-2, EE. UU.; SC-18); servidor de aplicaciones por definir (propuesta: VPS en Santiago de 2 vCPU y 4 GB; SC-20); dominio .cl, certificado Let's Encrypt, cuenta de correo transaccional, contrato Webpay Plus.

- En cada sucursal: una tablet o PC con navegador para la fila por orden de llegada y el registro de atenciones.

# 3. Plan de Gestión de las Comunicaciones

Tabla 3

Plan de Gestión de las Comunicaciones

| Tipo de comunicación | Objetivo | Medio | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de avance | Planificar la iteración, revisar avance, riesgos y cambios | Presencial (taller) / videollamada | Semanal (viernes) | Jefe de Proyecto |
| Informe de estado | Informar avance de alcance, cronograma, costos y riesgos | Documento 12 en GitHub/Drive | Por hito | Jefe de Proyecto |
| Comunicación con el cliente | Validar supuestos, reglas del abono, pantallas y KPIs | Reunión presencial / mensajería | Quincenal y en hitos | Jefe de Proyecto |
| Revisión académica | Retroalimentación del docente | Taller de proyectos | Semanal | Equipo |
| Comunicación al personal | Capacitación y marcha blanca | Presencial en cada sucursal | Fase 3 | Jefe de Proyecto |
| Comunicación a titulares de datos | Políticas, cambios de versión y respuesta a solicitudes | Web, app y correo | Según evento | Responsable de cumplimiento |
| Notificación de brechas | Informar a la Agencia y titulares sin dilaciones indebidas | Canal oficial de la Agencia / correo | Ante incidente | Responsable de cumplimiento |

# 4. Plan de Gestión de las Adquisiciones

## 4.1 Bienes o Servicios a Adquirir

Tabla 4

Bienes o Servicios a Adquirir

| Ítem a adquirir | Tipo de contrato / adquisición | Criterio de selección del proveedor |
| --- | --- | --- |
| Servidor de aplicaciones (propuesta: VPS en Santiago; SC-20) | Suscripción mensual (precio fijo) | Datos en Chile, respaldos, SLA ≥ 99,9%, precio, soporte en español |
| Base de datos administrada (Supabase) | Plan mensual (Free durante el desarrollo; plan de producción por definir) | PostgreSQL administrado, acuerdo de tratamiento de datos (DPA), respaldos y ubicación de los datos declarada (EE. UU., SC-18) |
| Dominio .cl | Inscripción anual ($9.990) (NIC Chile, 2026) | Proveedor oficial |
| Pasarela de pago (Webpay Plus; alternativa Mercado Pago) | Contrato de afiliación comercial (comisión por transacción) | Certificación PCI DSS, costo por abono de $3.000, plazo de abono, API documentada |
| Correo transaccional | Pago por uso (US$0,10 / 1.000) o plan gratuito | Entregabilidad, cumplimiento, ubicación de datos |
| Cloud (escenario futuro) | Pago por uso | Región en Chile, servicios administrados de PostgreSQL, costo (ver documento 08) |

## 4.2 Gestión de Proveedores

Todo proveedor que acceda a datos personales se formaliza como encargado de tratamiento mediante un contrato que establece: finalidad y alcance limitados a las instrucciones del responsable, confidencialidad, medidas de seguridad, ubicación de los datos, prohibición de subcontratar sin autorización, notificación de incidentes, devolución o eliminación de los datos al término y auditoría. Se evalúa anualmente el cumplimiento de los niveles de servicio y de seguridad.

# Referencias

Ley N° 21.719. (2024, 13 de diciembre). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Mailblast. (2026). Amazon SES pricing 2026: $0.10/1,000 emails plus 4 hidden costs. https://www.mailblast.io/blog/ses/amazon-ses-pricing

NIC Chile. (2026). Tarifas vigentes para .CL. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://nic.cl/dominios/tarifas.html

Project Management Institute [PMI]. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Transbank. (2026). ¿Cuánto cobra Webpay por vender por internet? Centro de ayuda. Recuperado el 6 de octubre de 2026, de https://ayuda.transbank.cl/tarifas-vender-webpay